# 市建管处2024年预拌混凝土搅拌站

# 环境综合整治专项行动实施方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实省委、省政府关于全省空气质量持续改善相关工作部署，进一步推进预拌混凝土搅拌站绿色生产，更好地保护和改善全省空气环境质量，根据《安徽省道路扬尘治理专项行动方案》(皖环函〔2024〕28号)、《关于印发2024年全省预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项行动工作方案的通知》(建质函〔2024〕68号)要求，制定本实施方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委、省政府关于打好污染防治攻坚战的决策部署，聚焦预拌混凝土搅拌站突出问题，坚持问题导向，依法整治，通过集中开展扬尘污染整治，查处一批突出问题、公布一批反面典型、移交一批违法线索、处罚一批违规站企，形成有力震慑，进一步健全预拌混凝土搅拌站长效监管机制，推动全省空气环境空气质量持续改善。

二、整治范围

田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区预拌混凝土搅拌站全覆盖。

对通过日常监管、投诉、新闻媒体曝光等方式发现的存在较大问题的预拌混凝土搅拌站，实施重点检查整治。

三、整治内容

依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准(试行)》要求，整治主要内容为：

（一）环境整治责任落实

1.建立完善的搅拌站扬尘污染防治制度，设置能够满足生产扬尘污染防治要求的组织机构，配备专兼职专业人员及检测设备。

2.制订搅拌站环境综合整治专项行动工作计划或方案，对厂区内易产生扬尘点落实重点防控巡查措施。

（二）厂区扬尘污染防治落实

1.厂区边界应按规定建连续封闭围墙、办公区、生活区与生产区“三区”分离，主要道路、停车场等应进行硬化处理，未硬化空地必须进行绿化、美化。砂石堆场与配料设施应整体封闭，建设分仓挡隔墙，宜设置排水沟。砂石堆场、卸料区、车辆进出口及骨料配料设施应有降尘抑尘设施设备。骨料传输皮带机与生产主机楼包括粉料筒仓应整体封闭。铲车作业区、下料点等应采取喷淋或其他抑尘措施。

2.搅拌主机、骨料集料仓及粉料筒仓应安装强制式除尘脉冲清理设备，滤芯宜采用专用除尘布袋，除尘机宜安装用于判断滤芯使用有效性的压力感应设备。螺旋机与秤体软连接应采用专用除尘布袋。除尘设备必须保持正常使用状态，滤芯、除尘布袋等易损部件必须定期保养、更换。

3.主出入口应建设车辆出厂冲洗设施。运输车辆出厂前必须冲洗清理，车体应保持清洁，冲洗废水应循环使用。

（三）厂区废渣废水处理措施落实

1.厂区应设置废弃混凝土回收利用和废水回收利用设施设备，不得向厂界以外直接排放废水和废弃混凝土。

2.厂区内雨水、污水排水沟、管道以及沉淀池及时清理，生产废料、垃圾集中堆放，并及时清理、处理，同时应采取防尘措施。

（四）混凝土运输车扬尘污染防治落实

1.未取得有效期内检验合格标志的混凝土搅拌运输车及泵车，不得上路行驶。二级维护、发动机总成大修、整车大修等维修，应经排气污染检测合格后，方可交付使用。

2.运输车辆应安装卫星定位监控系统，按规定路线行驶，严禁超载、超速和使用高音喇叭。

3.混凝土搅拌运输车应配备防混凝土滴漏、遗撒装置。行驶过程必须使用防混凝土滴漏、遗撒装置。

（五）搅拌站扬尘防治信息系统落实

厂区内安装并使用扬尘在线监测和视频监控系统。

四、实施步骤

（一）部署动员（3月15日前）。各预拌混凝土搅拌站根据综合整治专项行动进行全面部署，立即开展综合整治专项行动自查自纠，全面梳理易产生扬尘的源头，建立问题清单，对照问题逐一进行整改，做好扬尘源头管控，在3月15日前将《2024年预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项行动自查表》报送至市建管处安全站。

（二）监督检查（3月31日前）。市建管处对田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区所有预拌混凝土搅拌站进行检查“全覆盖”，限期整改到位。将受理投诉举报作为专项整治行动的重要手段，充分发挥社会监督作用。对无资质的预拌混凝土生产企业，严格按照住房城乡建设部《建筑业企业资质管理规定》等依法依规进行处理。

五、工作要求

（一）切实提高认识。认真开展自查自纠，组织开展环境综合整治专项行动，进一步提升管控水平，健全治理监管机制，推动预拌混凝土生产企业环境综合整治的标准化、规范化、常态化。

（二）督促闭环整改。对专项排查中发现的问题，逐一建立问题台账，逐个问题明确整改措施、目标任务、整改实施单位、验收（监管）单位和整改完成时限，能够立即整改的应立行立改，不能立即整改到位的应严格对照整改措施推进整改，确保问题改彻底、改到位。力戒形式主义、官僚主义，杜绝表面整改、虚假整改，确保专项行动扎实有效。

（三）加强监督执法。加强与生态环境部门联合执法力度，对发现的扬尘污染问题，及时进行通报或移交相关部门予以处罚。对自查工作开展不到位、隐患整改不及时、现场存在违法违规行为且拒不整改造成不良影响的，责令停业整顿，待主管部门验收合格后方可恢复生产。情节恶劣造成严重不良影响的，依法予以关停。

举报投诉方式：淮南市建筑管理处  0554-2501161

附件：1.2024年预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项行动自查表

2.2024年预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项行动检查表

| 附件1 2024年预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项行动自查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 情况 | 备注 |
| 1 | 环境整治责任 | 建立完善的搅拌站扬尘污染防治制度，设置能够满足生产扬尘污染防治要求的组织机构，配备专兼职专业人员及检测设备。 |  |  |  |
|  |  | 制订搅拌站环境综合整治专项行动工作计划或方案，对厂区内易产生扬尘点落实重点防控巡查措施。 |  |  |  |
| 2 | 厂区扬尘污染防治 | 厂区边界应按规定建连续封闭围墙、办公区、生活区与生产区“三区”分离，主要道路、停车场等应进行硬化处理，未硬化空地必须进行绿化、美化。砂石堆场与配料设施应整体封闭，建设分仓挡隔墙，宜设置排水沟。砂石堆场、卸料区、车辆进出口及骨料配料设施应有降尘抑尘设施设备。骨料传输皮带机与生产主机楼包括粉料筒仓应整体封闭。铲车作业区、下料点等应采取喷淋或其他抑尘措施。 |  |  |  |
|  |  | 搅拌主机、骨料集料仓及粉料筒仓应安装强制式除尘脉冲清理设备，滤芯宜采用专用除尘布袋，除尘机宜安装用于判断滤芯使用有效性的压力感应设备。螺旋机与秤体软连接应采用专用除尘布袋。除尘设备必须保持正常使用状态，滤芯、除尘布袋等易损部件必须定期保养、更换。 |  |  |  |
|  |  | 主出入口应建设车辆出厂冲洗设施。运输车辆出厂前必须冲洗清理，车体应保持清洁，冲洗废水应循环使用。 |  |  |  |
| 3 | 厂区废渣废水 | 厂区应设置废弃混凝土回收利用和废水回收利用设施设备，不得向厂界以外直接排放废水和废弃混凝土。 |  |  |  |
|  |  | 厂区内雨水、污水排水沟、管道以及沉淀池及时清理，生产废料、垃圾集中堆放，并及时清理、处理，同时应采取防尘措施。 |  |  |  |
| 4 | 混凝土运输车 | 未取得有效期内检验合格标志的混凝土搅拌运输车及泵车，不得上路行驶。二级维护、发动机总成大修、整车大修等维修，应经排气污染检测合格后，方可交付使用。 |  |  |  |
|  |  | 运输车辆应安装卫星定位监控系统，按规定路线行驶，严禁超载、超速和使用高音喇叭。 |  |  |  |
|  |  | 混凝土搅拌运输车应配备防混凝土滴漏、遗撒装置。行驶过程必须使用防混凝土滴漏、遗撒装置。 |  |  |  |
| 5 | 信息系统 | 厂区内安装并使用扬尘在线监测和视频监控系统。 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |

符合填√不符合填X

检查人员：                                                          年      月     日

处理意见：                                                           合填√不符合填X

| 附件2 2024年预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项行动检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 情况 | 备注 |
| 1 | 自查工作 | 开展综合整治专项行动自查自纠。 |  |  |
| 2 | 环境整治责任 | 建立完善的搅拌站扬尘污染防治制度，设置能够满足生产扬尘污染防治要求的组织机构，配备专兼职专业人员及检测设备。 |  |  |
|  |  | 制订搅拌站环境综合整治专项行动工作计划或方案，对厂区内易产生扬尘点落实重点防控巡查措施。 |  |  |
| 3 | 厂区扬尘污染防治 | 厂区边界应按规定建连续封闭围墙、办公区、生活区与生产区“三区”分离，主要道路、停车场等应进行硬化处理，未硬化空地必须进行绿化、美化。砂石堆场与配料设施应整体封闭，建设分仓挡隔墙，宜设置排水沟。砂石堆场、卸料区、车辆进出口及骨料配料设施应有降尘抑尘设施设备。骨料传输皮带机与生产主机楼包括粉料筒仓应整体封闭。铲车作业区、下料点等应采取喷淋或其他抑尘措施。 |  |  |
|  |  | 搅拌主机、骨料集料仓及粉料筒仓应安装强制式除尘脉冲清理设备，滤芯宜采用专用除尘布袋，除尘机宜安装用于判断滤芯使用有效性的压力感应设备。螺旋机与秤体软连接应采用专用除尘布袋。除尘设备必须保持正常使用状态，滤芯、除尘布袋等易损部件必须定期保养、更换。 |  |  |
|  |  | 主出入口应建设车辆出厂冲洗设施。运输车辆出厂前必须冲洗清理，车体应保持清洁，冲洗废水应循环使用。 |  |  |
| 4 | 厂区废渣废水 | 厂区应设置废弃混凝土回收利用和废水回收利用设施设备，不得向厂界以外直接排放废水和废弃混凝土。 |  |  |
|  |  | 厂区内雨水、污水排水沟、管道以及沉淀池及时清理，生产废料、垃圾集中堆放，并及时清理、处理，同时应采取防尘措施。 |  |  |
| 5 | 混凝土运输车 | 未取得有效期内检验合格标志的混凝土搅拌运输车及泵车，不得上路行驶。二级维护、发动机总成大修、整车大修等维修，应经排气污染检测合格后，方可交付使用。 |  |  |
|  |  | 运输车辆应安装卫星定位监控系统，按规定路线行驶，严禁超载、超速和使用高音喇叭。 |  |  |
|  |  | 混凝土搅拌运输车应配备防混凝土滴漏、遗撒装置。行驶过程必须使用防混凝土滴漏、遗撒装置。 |  |  |
| 6 | 信息系统 | 厂区内安装并使用扬尘在线监测和视频监控系统。 |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |

企业负责人（签收）：

检查人员：                                                          年      月     日