附件

市辖区在建项目实名制管理情况一览表

| 序号 | 区域/网格 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 是否线上 支付工资 | 是否上传 四项保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八公山区 | 安徽锐傲智能制造产业园建设项目 | 安徽锐傲建筑工程有限公司 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 |  | 否 | 是 |
| 2 | 八公山区 | 八公传奇绿色食品工贸产业园及八公山方便豆腐丝生产线项目 | 安徽许过建设工程有限公司 | 淮南昱达工程咨询有限公司监 | 近1个月内安全负责人 、质量负责人、劳务员无考勤 | 否 | 否 |
| 3 | 大通区 | 淮南市龙腾城镇建设投资有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 项目经理、总监均未考勤 | 否 | 否 |
| 4 | 大通区 | 天铂新能源电力装备制造项目 | 安徽诚技建设工程有限公司 | 合肥工业大学设计院（集团）有限公司 | 近1个月内项目经理12天、总监5.5天，技术负责人、安全负责人 质量负责人、劳务员无考勤 | 否 | 否 |
| 5 | 田家庵区 | 安徽省淮南高新技术产业开发区曹庵智能制造产业园项目 | 安徽新集矿山建设工程有限公司 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 |  | 否 | 是 |
| 6 | 田家庵区 | 淮南市东方健康养老服务中心建设项目-2#养老服务中心 | 淮南建工建筑工程有限公司 | 淮南市安泰工程建设监理咨询有限公司 | 近1个月内安全负责人、质量负责人、技术负责人、总监、劳务员无考勤 | 否 | 是 |
| 7 | 田家庵区 | 淮南市田家庵区泉山十字路口棚户区改造项目工程总承包（EPC） | 中能建建筑集团有限公司 | 淮南市安泰工程建设监理咨询有限公司 | 近1个月内总监 、安全负责人无考勤 | 否 | 是 |
| 8 | 田家庵区 | 淮南一中改造升级基础设施项目-学生公寓楼 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 中基华工程管理集团有限公司 | 总监手机照片打卡 | 是 | 是 |
| 9 | 田家庵区 | 四宜湖山世家项目设计-采购-施工（EPC)工程总承包项目 | 中建国际工程有限公司 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 近1个月内项目经理考勤15.5天、安全负责人14天、质量负责人12天、劳务员8天 | 否 | 是 |
| 10 | 田家庵区 | 四宜科技综合楼项目--四宜科技综合楼地上结构，四宜科技综合楼地下室Q轴B轴 | 中铁十一局集团有限公司 | 淮南众恒工程管理有限公司 | 近1个月内考勤项目经理13天、总监4天、安全负责人12.5天、技术负责人9天，质量负责人、劳务员无考勤 | 否 | 否 |
| 11 | 田家庵区 | 淮南一中改造升级基础设施项目-室内体育馆 | 中冶天工集团有限公司 | 中基华工程管理集团有限公司 | 近1个月内项目经理14天、总监0.5天 | 否 | 是 |
| 12 | 田家庵区 | 淮南市看守所女子监区改扩建项目 | 中铁十局集团有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 近1个月内项目经理13.5天，总监、技术负责人、安全负责人、质量负责人、劳务员无考勤 | 否 | 否 |
| 13 | 田家庵区 | 安徽省淮南高新技术产业开发区曹庵智能制造产业园项目 | 安徽新集矿山建设工程有限公司 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 |  | 否 | 是 |
| 14 | 田家庵区 | 淮南市田家庵区冰鹏冷链农副产品深加工产业园-1#、2#、3#、5#厂房 | 淮南新盛昂建筑工程有限公司 | 淮南众恒工程管理有限公司 | 近1个月内考勤总监2.5天、技术负责人、安全负责人、质量负责人、劳务员无考勤 | 否 | 否 |
| 15 | 谢家集区 | 淮南市谢家集区卧龙山战勤保障站建设项目、淮 南市谢家集区卧龙山战勤保障站（卧龙山路消防救援站）备勤公 寓和综合体能训练室建设项目 | 中铁十一局集团有限公司 | 淮南众恒工程管理有限公司 | 近1个月内安全负责人、质量负责人、劳务员无考勤 | 否 | 否 |
| 16 | 谢家集区 | 国网安徽淮南供电公司望峰岗供电所项目 | 中安华力建设集团有限公司 | 安徽汉维斯项目管理咨询有限公司 | 近1个月内项目经理15天、技术负责人13天、安全负责人 10.5天、质量负责人8天 | 否 | 否 |