| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市辖区在建项目5月份关键岗位人员考勤问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域/网格 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 是否线上 支付工资 | 是否上传 四项保证金 |
| 1 | 经开区 | 淮南经开区电子科技产业园 | 安徽水利开发有限公司、安徽强淮建筑工程有限公司 | 安徽中同项目管理有限公司 | 1.项目经理考勤作假; 2.安全员考勤作假; 3.监理单位仅总监考勤。 | 否 | 是 |
| 2 | 经开区 | 淮南富力城项-22#、23#住宅楼、NS6#商业配套楼 | 安徽图志建设工程有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 1.项目经理考勤仅14天。 | 是 | 是 |
| 3 | 经开区 | 淮南市健坤制药股份有限公司生产车间项目 | 中化学三化建（安徽）建设有限公司 淮南经开建设发展有限公司 | 安徽尚诚工程项目管理咨询有限公司 | 1.仅1个安全员考勤。 | 是 | 是 |
| 4 | 经开区 | 文庭苑 | 江苏永超建设有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 1.仅1个安全员考勤。 | 否 | 是 |
| 5 | 经开区 | 医疗器械产业园项目 | 中建国际工程有限公司 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 1.监理单位无人考勤。 | 是 | 是 |
| 6 | 高新区 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园 | 安徽新集矿山建设工程有限公司 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 1.总监理工程师7天。 | 是 | 是 |
| 7 | 高新区 | 淮南高新区（山南新区）中央公园城市综合体项目 | 中铁四局集团有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 1.项目经理代打卡。 | 否 | 是 |
| 8 | 高新区 | 中南春风南岸 | 安徽万江建设工程有限公司 | 安徽众任工程管理咨询有限公司 | 1.项目总监考勤仅1天; 2.仅一个名安全负责人考勤; 3.监理单位仅总监考勤。 | 是 | 是 |
| 9 | 高新区 | 钟山雍荣府 | 淮南市东岳建筑工程有限责任公司 | 安徽润秀工程项目管理有限公司 | 1.仅一个安全员考勤。 | 是 | 否 |
| 10 | 高新区 | 长乐郡项目（10#、20#、21#、30#、31#、35#、36#37#） | 安徽轩达盛建设工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 1.仅一个安全员考勤。 | 是 | 否 |
| 11 | 高新区 | 长乐郡项目（1#、2#、3#、16#、17#、18#、地下车库） | 上海新龙成集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 1.项目经理考勤仅7天; 2.仅一个安全员考勤。 | 是 | 是 |
| 12 | 高新区 | 春风里项目 | 安徽轩达盛建设工程有限公司 | 浙江工程建设管理有限公司 | 1.总监考勤仅9天。 | 否 | 是 |
| 13 | 高新区 | 淮南高新区污水处理厂及配套管网（一期）项目 | 中建四局第六建设有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 1.总监、专监考勤天数不足。 | 否 | 是 |
| 14 | 高新区 | 山南通信生产楼暨数据中心项目 | 中铁十一局集团有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 1.监理单位无人考勤。 | 是 | 是 |
| 15 | 大通区 | 淮南市大通工业园区承接长三角一体化产业园（一期）项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 1.项目经理考勤仅9天; 2.监理单位仅总监考勤。 | 是 | 是 |
| 16 | 大通区 | 淮南市经济技术开发区大通上窑工业园区基础设施提升及新建项目-储能设备制造产业园项目 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 1.监理单位仅总监考勤。 | 否 | 是 |
| 17 | 田家庵区 | 淮南市青少年文化体育中心项目 | 淮南市东岳建筑工程有限责任公司 | 安徽新建元工程项目管理有限公司 | 1.监理单位仅总监考勤; 2.安全员考勤天数不足。 | 否 | 是 |
| 18 | 田家庵区 | 中丹新城学府（A1-A2-，A4-A15，A区南大门，A区地下室 ） | 淮南市东岳建筑工程有限责任公司 | 安徽润秀工程项目管理有限公司,淮南昱达工程咨询有限公司 | 1.与青少年文化体育中心项目共用一个安全员，且仅有一个安全员考勤。 | 是 | 是 |
| 19 | 田家庵区 | 新淮南朝阳医院建设项目 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 永信建设管理有限公司 | 1.无安全员考勤; 2.监理单位仅总监考勤。 | 否 | 是 |
| 20 | 田家庵区 | 淮南市田家庵区青丰砖厂棚户区改造项目（一期） | 中建国际工程有限公司 | 淮南市安泰工程咨询有限公司 | 1.无安全员考勤; 2.监理单位仅总监考勤。 | 是 | 是 |
| 21 | 田家庵区 | 淮南首创第四水厂排泥水处理改造工程项目 | 安徽协和建设工程有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 1.监理单位仅总监考勤。 | 否 | 否 |
| 22 | 田家庵区 | 洞山·天鹅湾 | 正坤建业建设科技有限公司 | 浙江工程建设管理有限公司 | 1.监理单位仅总监考勤。 | 是 | 是 |
| 23 | 田家庵区 | 四宜科技综合楼项目 | 中铁十一局集团有限公司,安徽四宜建筑安装工程有限公司 | 淮南众恒工程管理有限公司 | 1.项目经理考勤作假。 | 否 | 是 |
| 24 | 谢家集区 | 淮南市谢家集区全民健身中心项目 | 安徽建工集团股份有限公司 | 安徽祥水工程项目管理有限公司 | 1.监理单位仅总监考勤; 2.项目经理异地考勤。 | 否 | 否 |
| 25 | 八公山区 | 八公山区绿色发展产业园区建设项目 | 中交第三航务工程局有限公司/安徽至精建设工程有限公司 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 1.监理单位仅总监考勤。 | 是 | 是 |
| 26 | 八公山区 | 牛肉汤产业园 | 中铁二十三局集团有限公司 | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 1.项目经理考勤作假。 | 是 | 是 |