	附件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	市辖区在建项目12月份关键岗位人员考勤存在问题清单

	序号
	区域/网格
	项目名称
	施工单位
	监理单位
	存在问题
	是否线上
支付工资
	是否上传
四项保证金

	1
	经开区
	景丰纸业特种纸后加工车间及连廊工程项目
	中建-大成建筑有限责任公司
	安徽尚诚工程项目管理咨询有限公司
	1.项目经理考勤天数仅12天，安全员考勤天数仅11天，技术负责人、质量员、劳务员无考勤记录；

2.总监理工程师考勤天数仅11天，专业监理考勤天数仅12天。
	否
	否

	2
	经开区
	统型砼岔枕生产项目-厂房
	安徽大易城建设有限公司


	安徽三友建设工程项目管理有限责任公司


	1.未办理实名制。
	否
	否

	3
	高新区
	闵淮新能源汽车产业一体化发展科技平台建设项目
	中建国际工程有限公司
	恒泰工程咨询集团有限公司
	1.总监理工程师无考勤记录。
	是
	是

	4
	高新区
	淮南市工人文化宫二期项目


	中铁四局集团有限公司
	安徽三友建设工程项目管理有限责任公司
	1.技术负责人无考勤记录；

2.施工员、质量员、安全员考勤异常。
	否
	是

	5
	高新区
	淮南柏悦中心项目
	安徽浩广科技有限公司
	淮南众恒工程管理有限公司
	1.专业监理工程师（陈淮海）无考勤记录。


	是
	是

	6
	大通区
	淮南市液化气储配站新建项目
	杭州市能源集团工程科技有限公司
	安徽新建元工程项目管理有限公司
	1.施工单位所有人员无考勤记录；

2.监理单位所有人员无考勤记录。
	否
	否

	7
	大通区
	天泰花园项目C08地块-1#S1#楼，2#楼，3#S3#楼，S2#楼，地下室（含地下车库、人防地下室），配电房
	中化学建设投资集团安徽工程有限公司
	安徽智昊建设监理咨询有限责任公司
	1.副总监工程师考勤天数仅3天 ；

2.农民工工资专户未开户、工资保证金未上传、工程款支付担保未传。
	否
	否

	8
	大通区
	电商仓储配送中心项目
	安徽建工三建集团有限公司
	淮南市安泰工程咨询有限公司
	1.专业监理考勤天数仅6天、监理员考勤天数仅11天。
	否
	是

	9
	田家庵区
	佐阳矿用设备电子元器件生产线项目—1#厂房，2#厂房
	安徽安天建筑工程有限公司
	淮南众恒工程管理有限公司
	1.安全员（刘园园）考勤天数仅3天；

2.专业监理、监理员无考勤记录。
	否
	否

	10
	谢家集区
	罗山国家粮食储备库EPC总承包项目
	安徽建工淮河建设投资有限公司
	安徽诚大建设项目管理有限公司
	1.质量员、施工员无考勤记录；

2.安全员仅1名考勤；
3.监理单位仅总监理工程师考勤。
	是
	否

	11
	谢家集区
	谢家集区2025年城镇老旧小区改造项目
	安徽润澈建筑工程有限公司
	安徽中同项目管理有限公司
	1.安全员（沙洪洋）(陈旭)（王国园）无考勤记录；

2.项目经理（陈礼倩）、技术负责人、质量员、施工员无考勤记录。
	否
	否

	12
	八公山区
	国网安徽淮南供电公司八公山输变电工区用房项目
	安徽省金宇建设集团有限公司
	安徽汉维斯项目管理咨询有限公司
	1.技术负责人无考勤记录。
	是
	是

	13
	毛集实验区
	淮南市毛集实验区城乡冷链物流设施建设项目（一期）EPCO 工程
	中铁十局集团有限公司
	华理监理咨询有限公司
	1.项目经理、安全员考勤异常；

2.未上传工程款支付担保。
	否
	否

	14
	毛集实验区
	焦岗湖乡村振兴文化旅游园项目
	安徽沪泰建设工程有限公司
	安徽永安工程监理咨询有限公司
	1.总监理工程师考勤天数仅7天；

2.监理单位仅总监理工程师考勤。
	否
	否

	15
	寿县
	迎河人民法庭业务用房建设项目
	百鲸建设集团有限公司
	淮南众恒工程管理有限公司
	1.项目经理考勤异常；

2.总监理工程师考勤天数仅1天；

3.监理单位仅总监理工程师考勤。
	否
	是



